ПРОЕКТ

ДОГОВОР

комплексного освоении территории

| п. Новосадовый | ___.___. _____ года |
| --- | --- |

Муниципальное образование «Новосадовское сельское поселение» муниципального района «Белгородский район» Белгородской области _____________________________________________________________________________________в лице_____________________, действующего на основании ___________________, именуемое в дальнейшем «Администрация»,

и _____________________________в лице _______________________________, действующего на основании ______________,                                                               именуемое в дальнейшем «Застройщик», с другой стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола о рассмотрении заявок на участие в аукционе/результатов аукциона, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Застройщик в установленный Договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц обязуется выполнить обязательства по комплексному освоению территории, предусмотренные настоящим Договором, а Администрация обязуется создать необходимые условия для выполнения этих обязательств.

- 1.2. Комплексное освоение территории осуществляется в отношении земельного участка с кадастровым номером 31:15:0802003:936, площадью 93942 кв. м, расположенного на землях населенных пунктов в территориальной зоне ЖС «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами», по адресу: Белгородский район, п. Новосадовый, массив №41, разрешенное использование: блокированная жилая застройка (далее – Участок).

1.3. На момент заключения настоящего Договора Участок никому не отчужден, в залоге, в споре и под арестом не состоит.

1.4. Участок обременен следующими правами других лиц:

- сохранность находящихся и возможность размещения новых геодезических пунктов, подходов, подъездов и геодезических наблюдений с данных пунктов;

- беспрепятственное посещение и обследование земельного участка государственным инспектором по использованию и охране земель.

1.5. Ограничения использования и обременения Участка, установленные договором аренды земельного участка для комплексного освоения территории, сохраняются вплоть до их прекращения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2. Срок действия Договора

2.1. Настоящий Договор заключается сроком на 5 лет и действует с __.__.___ (включительно) по __.__.____ (включительно).

2.2. Настоящий Договор не подлежит заключению (продлению) на новый срок, возобновлению на неопределенный срок.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Стороны обязуются

3.1.1. Одновременно с подписанием настоящего Договора подписать договор аренды Участка для комплексного освоения территории, указанного в разделе 1 настоящего Договора.

3.1.2. Письменно в тридцатидневный срок уведомить другую сторону об изменении своего почтового адреса, адреса места нахождения, наименования (для юридических лиц) и банковских реквизитов.

3.1.3. Заключить в течении 3-х месяцев со дня утверждения документации по планировке территории дополнительное соглашение к настоящему Договору, содержащее график осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соответствующих работ.

3.2. Администрация обязуется:

3.2.1. Надлежащим образом и в полном объеме выполнять все условия настоящего Договора.

3.2.3. Предоставить в соответствии с земельным законодательством Застройщику земельные участки, образованные в соответствии с пунктом 3.4.4. настоящего Договора и необходимые Застройщику для исполнения обязательств по данному Договору, в аренду без проведения торгов.

3.3. Администрация имеет право:

3.3.1. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Застройщиком обязательств, установленных пунктом 3.4.3. – 3.4.8. настоящего Договора, в порядке предусмотренном разделом 6 настоящего Договора.

3.3.2. Осуществлять проверки исполнения Застройщиком условий Договора, в том числе условий дополнительного соглашения, указанного в пункте 3.1.3. настоящего Договора.

3.4. Застройщик обязуется:

3.4.1. Заключить договор аренды Участка для комплексного освоения территории на условиях, установленных настоящим Договором, одновременно с подписанием настоящего Договора.

3.4.2. Надлежащим образом и в полном объеме выполнять все условия настоящего Договора.

3.4.3. В 3-х месячный срок со дня подписания настоящего Договора подготовить проект планировки и проект межевания территории (при отсутствии такой документации) и направить их на рассмотрение и утверждение в администрацию Белгородского района.

3.4.4. В течение 3-х месяцев со дня утверждения проекта планировки территории осуществить образование земельных участков из Участка, указанного в пункте 1.2. настоящего Договора, в соответствии с утвержденным проектом межевания территории.

3.4.5. Обеспечить на Участке, в отношении которого заключен данный Договор, или на земельных участках, образованных из Участка, строительство объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур в соответствии с утвержденным проектом планировки территории.

К строительству объектов, указанных в настоящем пункте, приступить в течение 6 месяцев со дня подписания Договора.

Строительство объектов, указанных в настоящем пункте, Застройщик обязуется завершить в следующие сроки: 30 % от общего объема объектов в течение 1-го года с момента подписания Договора; 60 % от общего объема объектов в течение 2-х лет со момента подписания Договора; 100 % в течение 3-х лет с момента подписания Договора.

3.4.6. Осуществить на Участке, указанном в пункте 1.2. настоящего Договора, или на земельных участках, образованных из указанного Участка, мероприятия по благоустройству, в том числе озеленению.

Застройщик обязуется приступить к выполнению работ по благоустройству и озеленению территории в течение 1-го месяца со дня получения разрешения на строительство.

Застройщик обязуется завершить работы по благоустройству и озеленению территории в следующие сроки: 25% в течение 1-го года со дня получения разрешения на строительство; 50 % в течение 2-х лет со дня получения разрешения на строительство; 75% в течение 3-х лет со дня получения разрешения на строительство; 100 % в течение 4-х лет со дня получения разрешения на строительство.

3.4.7. Осуществить мероприятия по освоению территории, в том числе по вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, в соответствии с графиком, указанным в пункте 3.1.3. настоящего Договора, в предусмотренные указанным графиком сроки.

3.4.8. Передать в муниципальную собственность объекты коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур в течение 1-го месяца со дня внесения ведений о них в Единый  государственный реестр недвижимости.

3.5. Застройщик имеет право:

3.5.1. После утверждения в установленном порядке документации по планировке территории и государственного кадастрового учета земельных участков, образованных из Участка, указанного в пункте 1.2. настоящего Договора, в соответствии с видами разрешенного использования, в границах ранее предоставленного земельного участка, приобрести указанные земельные участки в аренду без проведения торгов.

3.5.2. Без проведения торгов приобрести в собственность земельные участки, образованные из Участка, предоставленного в аренду для комплексного освоения территории.

4. Особые существенные условия

4.1. Рассмотрение и утверждение документации по планировке территории осуществляется Департаментом строительства и транспорта Белгородской области в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Максимальный срок выполнения - в соответствии с регламентом.

4.2. Прекращение существования Участка, предоставленного для комплексного освоения территории, в связи с его разделом или возникновение у третьих лиц прав на земельные участки, образованные из Участка, не является основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных настоящих Договором.

4.3. Передача объектов инженерной и другой инфраструктуры в муниципальную собственность осуществляется на безвозмездной основе в порядке, установленном действующим гражданским законодательством, в течение срока, отведенного для комплексного освоения территории.

4.4. В случае выявления замечаний к функциональным, эксплуатационным и иным характеристикам и параметрам объектов инженерной инфраструктуры Администрация вправе отказаться от приемки указанных объектов и потребовать устранение выявленных замечаний.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. В случае наступления указанных обстоятельств, срок выполнения стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается на срок, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. При этом, фактом подтверждения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить, является акт уполномоченного органа.

5.3. В случае неисполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в том числе обязательств, предусмотренных пунктом 3.4.8. настоящего Договора, то есть неисполнение мероприятий по освоению территории в срок, установленный в графике, указанном в пункте 3.1.3 настоящего Договора, а также в случае ненадлежащего исполнения указанных обязательств, Застройщик выплачивает неустойку в размере 0,1%  за каждый день просрочки от суммы первого арендного платежа, определенного по результатам аукциона на право заключения договора аренды для комплексного освоения территории  Участка.

5.4.  В случае не заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору, в срок указанным в пункте 3.1.3 Застройщик выплачивает неустойку в размере 10 % от суммы первого арендного платежа, определенного по результатам аукциона на право заключения договора аренды для комплексного освоения территории Участка.

5.5. За неисполнение обязательств по устранению замечаний, указанный в пункте 4.4. Застройщик выплачивает штраф в размере стоимости устранения таких замечаний. Стоимость определяется Администрацией.

6. Порядок внесения изменений, прекращения действия и расторжения Договора

6.1. Сторона, заинтересованная в изменении направляет в адрес другой стороны уведомление об изменении условий Договора, к уведомлению может быть приложен подписанный инициирующей стороной проект дополнительного соглашения к договору, предусматривающий внесение изменений.

6.1.1. Сторона, в адрес которой направлено уведомление об изменении условий Договора в течение 14 календарный дней с момента получения уведомления обязана рассмотреть поступившие предложения об изменении Договора и принять, либо отклонить поступившее предложения.

В случае, если сторонами достигнуто согласие по изменению Договора дополнительное соглашение подготавливается Администрацией и подписывается Застройщиком в течение следующих 14 календарных дней с момента достижения согласия Сторонами.

В случае, если Сторонами не достигнуто согласие по изменению Договора, спор рассматривается в судебном порядке, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в арбитражном суде Белгородской области.

6.2. Настоящий Договор прекращает свое действие при условии выполнения Сторонами обязательств, установленных настоящим Договором.

6.3. Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, исключительно по решению суда.

6.4. В случае досрочного расторжения договора аренды земельного участка, предоставляемого для комплексного освоения территории в целях строительства, произведенного по инициативе Арендодателя и по основаниям, установленным действующим законодательством и договором аренды земельного участка, предоставляемого для комплексного освоения территории, настоящий Договор является расторгнутым с даты расторжения договора аренды земельного участка.

6.5. При досрочном расторжении настоящего Договора договор аренды Участка и (или) договоры аренды участков, образованных из Участка, прекращает свое действие.

6.6. Одностороннее расторжение Договора по требованию Администрации за невыполнение обязательств или ненадлежащие выполнение обязательств, предусмотренных пунктами 3.4.3. – 3.4.8. настоящего Договора, осуществляется в следующем порядке:

Администрация направляет нарочно с отметкой о получении, либо заказным письмом с уведомлением о вручении, в адрес Застройщика, указанный в реквизитах настоящего Договора, уведомление о досрочном расторжении Договора в одностороннем порядке.

В этом случае, Застройщик считается уведомленным о досрочном расторжении Договора, а Договор считается расторгнутым с момента:

- получения Застройщиком уведомления о досрочном расторжении договора в одностороннем порядке;

- получения Застройщиком заказного письма с уведомлением о досрочном расторжении Договора в одностороннем порядке;

- возврата заказного письма с уведомлением о вручении, направленного в адрес Застройщика, которое не получено Застройщиком.

6.7. Передача Застройщиком другим лицам прав и обязанностей по настоящему Договору не допускается.

7. Рассмотрение споров

7.1. Все возможные споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Договора, Стороны будут стремиться решать путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Место исполнения настоящего Договора – Белгородская область, Белгородский район, п. Новосадовый.

8. Прочие условия Договора

8.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, идентичных по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Место нахождения и реквизиты Сторон

| Администрация | Муниципальное образование «Новосадовское сельское поселение» муниципального района «Белгородский район» Белгородской области |
| --- | --- |
|  | Место нахождения: |
|  | тел. |
|  | ИНН , КПП |
|  | р/с , БИК, код бюджетной классификации (КБК) |
| Застройщик | Юридическое лицо |
|  | Место нахождения: |
|  | тел.: |
|  | ИНН, КПП, ОГРН |

10. Подписи Сторон

| Администрация |  | Застройщик |
| --- | --- | --- |
| ______________________ |  | _________________ |
| М.П. |  | М.П. |